**PROIECT POO – RAPORT**

Perioada raportată de la 22.10.2015 la 01.11.2015

DETALII DESPRE PROIECT

**Titlul proiectului: *Simularea evoluției populațiilor de celule într-un bioproces***

DETALII DESPRE RAPORT

Data de început a perioadei de execuție a proiectului 22.10.2015

Data de sfârșit a perioadei de execuție a proiectului 14.01.2014

DETALII DESPRE ECHIPA DE LUCRU

**Echipa de lucru**

* COLBU Ștefania – Cristiana
* DAOUD – MORARU Anthonius
* STEJAR Nicolai
* SURDOIU Tudor – Marian

**Lider grup COLBU Ștefania – Cristiana**

I. GRADUL DE REALIZARE A PROIECTULUI

**I.1. PROGRESUL PROIECTULUI**

Implementarea proiectului progresează în conformitate cu planul de lucru?  DA 🞎 NU

Daca NU, vă rugăm selectați motivele adecvate din lista de mai jos și utilizați caseta de text pentru a oferi explicații.

|  |  |
| --- | --- |
| **Motive** | **Explicații** |
| 🞎 Dificultăți cu documentarea / implementarea |  |
| 🞎 Dificultăți cu membrii echipei |
| 🞎 Subestimarea orarului proiectului |
| 🞎 Factori neprevăzuți care împiedică înaintarea lucrului |
| 🞎 Altele (precizați) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**I.2 REZULTATELE IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicatorul implementării**  **(cf. Program de lucru)** | | **Obiective aprobate revizuite** | **Rezultate / produse în timpul perioadei de raportare curente** | **Total rezultate / produse la zi** | **Abatere față de programul de lucru** | |
| Denumirea | U.M | **(±%)** | **Observații / detalii** |
| **Stabilirea unei agende de lucru și a timpului pe care fiecare membru al echipei îl va aloca dezvoltării proiectului** | 3-4 h/ membru  15-20 h/ echipă | Research, stabilirea unui timeline, în ordinea priorităților | Parcurgerea materialelor (cantitativ) | 2-3 ore/zi | 10% | Din punctul nostru de vedere,  se mai poate aloca cel mult un sfert din perioada următoare a proiectului pentru terminarea analizei și cercetării proiectului. |
| **Etapa de Analiză: Research – material, bibliografie** | 3 documente  O schema,  13 grafice | Analiza materialului și înțelegerea temei stabilite pentru implementare | Stabilirea unei legături între noţiunile teoretice şi latura practică | Parcurgerea fiecărui document | 20% | Sunt de părere că, în acest moment, am reuşit să parcurgem în jur de 60% din materialul propus și am introdus cu ajutorul unui dintre colegi un nou model spre analiză. |

**I.3 GRADUL DE IMPLEMENTARE AL PROIECTULUI**

| **Nr crt** | **Denumirea activității**  **(WP / task)[[1]](#footnote-1)** | **Data de început prevăzută** | **Data de sfârșit prevăzută** | **Stadiul actual** | **Contribuție participanți** | **Buget timp alocat / activitate** | **La termen?**  **(da/nu)** | **Motive și propuneri de soluții** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Distribuirea materialelor  Fixarea obiectivelor/  priorităţilor | 22.10.2015 | 27.10.2015 | Încheiat | Echipa a stabilit modalitatea de lucru, precum şi pașii generici ce urmează a fi parcurși pentru dezvoltarea proiectului | 2h/activitate | da | Pentru o bună desfășurare, am stabilit pentru fiecare membru din echipă câte un task.  Cu toate că, la început, fiecare am optat pentru câte un “drum”, am decis de comun acord că am putea să ne implicăm şi în task-urile celorlalţi, dacă avem posibilitatea să ajutăm. |
| 2 | Identificarea posibilităţilor de abordare a temei | 28.10.2015 | 1.11.2015 | În desfăşurare | Am participat la o primă întâlnire cu echipa.  Am realizat un brainstorming în mediul virtual asupra abordării calitative a proiectului și apoi am stabilit care sunt task-urile ce intră în atribuțiile fiecărui membru al echipei. | 2 zile/activitate | În progres | În prezent avem o idee panoramică privind noţiunile din cadrul proiectului. Astfel, căutăm noi date/ idei de punere în practică a ideilor nostre. |

II. Probleme întâlnite în timpul implementării proiectului

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **În legătura cu:** | **Descriere** | **Recomandări pentru îmbunătățire** |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. [↑](#footnote-ref-1)